Guía3. Informe final Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Informe final Proyecto APT

El objetivo de este informe es que describas los aspectos más relevantes de tu Proyecto APT. Es importante que fundamentes las decisiones que tuviste que tomar a lo largo del proceso. A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada, los que dan cuenta del resumen de tu proyecto APT y sus principales resultados.

| Nombre del proyecto | TimeFlow - Plataforma web para gestión de tareas y seguimiento del trabajo. |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de software, bases de datos, gestión de proyectos y pruebas de software. |
| Competencias | Desarrollo e integración de software, manejo de bases de datos, organización del proyecto y realización de pruebas. |

| Contenidos del informe final |  |
| --- | --- |
| 1. Relevancia del proyecto APT | TimeFlow nace por un problema bastante común cuando un equipo trabaja con varias tareas al mismo tiempo: la información puede terminar repartida entre planillas, mensajes y registros separados. Eso hace más difícil saber quién está trabajando, qué tarea tiene cada persona, qué cambios se hicieron y si un trabajo ya fue aprobado. La idea de TimeFlow es reunir esa información en una sola página web. Los usuarios principales son trabajadores y administradores. El trabajador puede revisar y actualizar sus tareas, mientras que el administrador puede gestionar usuarios, revisar tareas y aprobar trabajos según corresponda. El valor principal del proyecto es ordenar la información y dejar un mejor seguimiento del trabajo. Además, los permisos importantes se revisan en el backend y no solamente ocultando botones en la página. Por ahora seguimos tratándolo como un proyecto académico en desarrollo, porque todavía faltan las pruebas más completas de seguridad, rendimiento y la revisión final. |
| 2. Objetivos | Objetivo general: desarrollar TimeFlow como una plataforma web que permita ordenar usuarios, tareas y el seguimiento del trabajo, conectando la página, el backend y la base de datos. Objetivos específicos: - Organizar los requerimientos en historias de usuario y sprints. - Crear la base de datos y conectarla con el backend. - Desarrollar las funciones principales de usuarios, tareas y mensajes. - Construir la interfaz en React y conectarla con el backend. - Aplicar inicio de sesión y permisos según el tipo de usuario. - Probar las funciones, registrar los errores y volver a probar después de corregirlos. - Realizar después las pruebas de seguridad, rendimiento y revisión final antes de cerrar el proyecto. |
| 3. Metodología | Trabajamos con Scrum y sprints de dos semanas. El proyecto se organizó usando Product Backlog y Sprint Backlogs, y cada integrante quedó con un área principal: Gabriel en backend y base de datos, Jorge en frontend y Diego en pruebas y calidad. Scrum nos sirvió porque pudimos ir ordenando el trabajo por etapas y ajustar el plan cuando avanzamos más rápido en algunas partes. También empezamos a exigir una prueba antes de considerar algo terminado. Para revisar el backend usamos Postman y algunas pruebas automáticas con JUnit/MockMvc, además de pruebas normales desde la página. El cambio más importante fue separar mejor las etapas: primero pruebas funcionales, después seguridad, luego rendimiento y finalmente una revisión completa. Así queda más claro qué parte está realmente validada y qué parte todavía falta revisar. |
| 4. Desarrollo | El desarrollo comenzó con los requerimientos y la planificación del proyecto. Después levantamos el frontend con React, el backend con Spring Boot y la base de datos MySQL. Con el tiempo se fueron conectando las pantallas con el backend y se completaron funciones como usuarios, login, permisos, tareas y mensajes. En Sprint 3 nos enfocamos principalmente en probar lo que ya estaba hecho. Se ejecutaron 50 pruebas con Postman, 12 pruebas automáticas con JUnit/MockMvc y 11 pruebas usando la página, dando un total de 73 casos aprobados. En esas pruebas encontramos cuatro errores: dos respuestas incorrectas del backend, la sesión que se perdía al recargar y un problema visual al guardar una tarea. Los cuatro se corrigieron y se volvieron a probar, quedando la versión TimeFlow V0.3.3. Nos ayudó bastante repartir el trabajo y tener una base funcionando desde temprano. Lo más difícil fue que algunas funciones se hicieron antes de lo pensado y después hubo que ordenar mejor las pruebas y la documentación. También vimos que no bastaba con ocultar botones en la página, por lo que los permisos importantes se revisaron directamente en el backend. Actualmente seguimos con Sprint 4, enfocado en seguridad. Después quedan las pruebas de rendimiento, la revisión final y la documentación de cierre. |
| 5. Evidencias | Las evidencias principales del proyecto son: - La versión TimeFlow V0.3.3 con frontend, backend y base de datos. - El script usado para crear la base de datos. - Los Sprint Backlogs y la planificación de los siguientes sprints. - La matriz de Sprint 3 con 73 casos aprobados. - La colección de Postman utilizada para las pruebas del backend. - Las 12 pruebas JUnit/MockMvc ejecutadas sin fallos. - El registro de BUG-001 a BUG-004 con sus correcciones y re-pruebas. - Capturas del sistema y la presentación actualizada. Con estas evidencias se puede revisar tanto el funcionamiento de TimeFlow como las pruebas y correcciones que se fueron realizando. |
| 6. Intereses y proyecciones profesionales | En mi caso, este proyecto reforzó lo que ya había mencionado en la Fase 1: me interesa principalmente la programación de software y las bases de datos. Trabajar en TimeFlow me permitió ver mejor cómo se conecta una página con el backend y la base de datos, y también entender que muchas cosas importantes no se ven directamente en la interfaz. A futuro me gustaría seguir trabajando en desarrollo de software, sobre todo en backend y bases de datos. También quiero mejorar en seguridad y en la forma de organizar los requerimientos, porque son áreas donde todavía puedo aprender bastante. TimeFlow también me sirvió para darme cuenta de que probar y documentar los cambios es parte del desarrollo. Quiero seguir mejorando en explicar de forma simple por qué se tomó una decisión técnica y planificar mejor los cambios antes de programarlos. |

Estado actual de la Fase 2

Versión documentada: TimeFlow V0.3.3. Sprint 3 quedó cerrado con 73 casos aprobados y cuatro bugs corregidos y re-probados. Actualmente estamos en Sprint 4, enfocado en seguridad. Las pruebas de rendimiento, la revisión final y los manuales corresponden a los sprints siguientes, por lo que todavía no se presentan como terminados.