Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

}

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Gabriel Nicolas Chamorro Ortega |
| --- | --- |
| Rut | 21.357.108-7 |
| Carrera | Ingenieria en informatica |
| Sede | San Bernardo |

| Nombre estudiante | Diego Arias |
| --- | --- |
| Rut |  |
| Carrera | Ingenieria en informatica |
| Sede | San Bernardo |

| Nombre estudiante | Jorge Salas |
| --- | --- |
| Rut |  |
| Carrera | Ingenieria en informatica |
| Sede | San Bernardo |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | TimeFlow: Plataforma Web de Gestión Operativa, Trazabilidad de Tareas y Monitoreo Espacial. |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de Software: Programación estructurada separando frontend y backend web. Bases de Datos: Modelamiento lógico y físico de bases de datos relacionales para asegurar la integridad de los datos. Ingeniería de Requisitos y Gestión de Proyectos: Organización del trabajo mediante el marco ágil Scrum y levantamiento formal de requerimientos. |
| Competencias | Competencia 1: Diseñar y generar soluciones de software innovadoras y de calidad, aplicando el ciclo de vida de éste, según las características del proyecto, las mejores prácticas de la industria y sus estándares de calidad. Competencia 2: Diseñar y generar soluciones que permitan resolver los requerimientos de información en el contexto de las organizaciones, considerando bases de datos relacionales y no relacionales. Competencia 3: Diseñar y adaptar los procesos de ingeniería de requisitos, a través del uso de metodologías de vanguardia y estándares de la industria, para el desarrollo de soluciones TI complejas, innovadoras y de calidad. Competencia 4: Evaluar y gestionar proyectos en su área de especialización profesional, durante todo el ciclo de vida, de acuerdo con buenas prácticas y utilizando metodologías y herramientas de software, para cumplir con los requerimientos de la organización en contextos tradicionales y ágiles. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | En equipos de soporte y desarrollo informático es habitual que las personas trabajen en varias tareas al mismo tiempo. Cuando esto se anota en planillas de Excel o programas separados, no queda claro cuánto se demoró cada uno, los apuntes se desordenan y no hay cómo comprobar si alguien cambió la información después de terminar el turno. El proyecto se ubica en el área de soporte y desarrollo de software, y está pensado tanto para los jefes de equipo como para los trabajadores. Su importancia está en entregar una herramienta práctica que ordene el trabajo diario, impida alterar datos ya cerrados y ofrezca una pantalla limpia que no canse la vista con tablas llenas de texto. El aporte principal es contar con un sistema centralizado donde el historial de trabajo quede guardado de forma confiable. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El proyecto consiste en crear TimeFlow, una aplicación web para marcar la jornada de trabajo y seguir el avance de las tareas en una pantalla interactiva. Para resolver el problema, el sistema tiene tres partes: 1. Registro de trabajo: El trabajador marca su hora de entrada y salida (check in/check out), abre una o más tareas a la vez (usando tareas comunes o creando nuevas con metas y hora límite) y escribe notas en la bitácora de cada una sin que otros compañeros puedan modificarlas. 2. Aprobación y bloqueo: Al terminar una tarea, pasa a un estado de revisión. El administrador revisa el trabajo y decide si lo aprueba o lo devuelve para corregir. Si lo aprueba, la tarea se bloquea para que nadie pueda cambiar las fechas ni las notas. 3. Mapa visual y comunicación: Muestra las tareas conectadas como un mapa de constelación donde se puede hacer zoom y mover la pantalla con el ratón, además de incluir un chat de equipo y un canal de anuncios donde solo el administrador puede publicar avisos. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | Las áreas en la que se tiene mayor interés en la informática son la programación y el trabajo con bases de datos, por la afinidad que se tiene para crear herramientas que resuelvan problemas del día a día. En los ramos de desarrollo web y móvil se aprendió lo importante que es separar el backend del frontend para entender bien cómo funciona una aplicación por dentro y evitar vulnerabilidades criticas. En las autoevaluaciones se coincidió en que necesitaba mejorar en el manejo de metodologías agiles como Scrum y en cómo ordenar los requerimientos paso a paso. Con TimeFlow se pone en practica lo que nos gusta hacer (programar y armar la base de datos), mientras se aplica Scrum de forma ordenada en un proyecto real. Esto ayuda a prepararse para trabajar como desarrollador de software a futuro. |
| Relación con los intereses profesionales | Las áreas de mayor interés en la informática son la programación y el trabajo con bases de datos, porque el crear herramientas útiles que resuelvan problemas del día a día es muy útil. En los ramos de desarrollo web y móvil aprendió lo importante que es separar el backend del frontend para entender bien cómo funciona una aplicación por dentro. Se dio a notar eso si que necesitaba mejorar en el manejo de metodologías ágiles como Scrum y en cómo ordenar los requerimientos paso a paso. Con TimeFlow se pone en práctica lo que interesa más de momento (programar y armar la base de datos, gestionar estas y ver el flujo de datos), mientras se aplica Scrum de forma ordenada en un proyecto real. Esto ayuda a preparar para la meta de trabajar como desarrollador de software a futuro. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El proyecto es totalmente posible de terminar durante el semestre por los siguientes puntos: Tiempo: El semestre tiene 16 semanas (aproximadamente) divididas en tres etapas, lo que da tiempo suficiente para trabajar en ciclos de dos semanas con Scrum. Materiales: Se cuenta con equipos capaces de correr todo el software usado, programas de desarrollo (VS Code, bases de datos Springboot, Git/GitHub) y el entorno de trabajo con React y Node.js listo. Factores a favor: Ya se tiene experiencia previa programando páginas web y haciendo consultas en SQL e otras bases de datos, debugging y testeo, además de tener la lista de historias de usuario lista y las pantallas básicas ya probadas con mockups. Dificultades y cómo resolverlas: Si el mapa de tareas tiene muchas tareas, podría generar lag. Para solucionarlo, se va a programar los componentes de manera óptima en React y usar estilos CSS que consuma la menor cantidad de recursos posibles. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar una plataforma web para el control de la jornada laboral, la gestión de tareas al mismo tiempo con bitácoras separadas y el seguimiento visual en una pantalla interactiva, usando bases de datos relacionales y la metodología Scrum para asegurar que los datos queden bien guardados y no se puedan alterar. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | - Diseñar e implementar la base de datos relacional para guardar la información de usuarios, turnos de trabajo, tareas, bitácoras, fotos de evidencia y mensajes, evitando que los datos terminados se puedan cambiar. - Programar las funciones de uso diario: botones de check-in y check-out, creación de tareas (desde plantillas o tareas nuevas) y escritura de notas en la bitácora de cada tarea en tiempo real. - Construir la pantalla de visualización espacial en forma de constelación, agregando zoom con la rueda del ratón, movimiento de pantalla y filtros para ver el trabajo por persona. - Configurar los permisos según el tipo de cuenta (administrador y trabajador), el paso de revisión para aprobar tareas y avisos de confirmación ("¿Estás seguro?") antes de borrar cualquier registro. - Desarrollar el sistema de mensajes con chats privados, chat de equipo y un canal de anuncios donde solo el administrador puede publicar notas importantes. - Realizar pruebas de funcionamiento para revisar que el sistema responda rápido, no se caiga y cumpla con lo pedido en las historias de usuario. - Que el sistema no sea vulnerable a exploits y ataques comunes, ósea que en el testing no se pueda vulnerar. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Para llevar a cabo el proyecto se va a utilizar la metodología ágil Scrum, organizando el trabajo en periodos de dos semanas llamados Sprints. Esto permite revisar avances de forma periódica, probar que las partes del sistema funcionen bien y hacer ajustes rápidos si se presenta algún problema. El trabajo se tiene planeado en tres etapas principales: - Etapa de inicio y definición (Semanas 1 a 4): Se levantaron los requerimientos del sistema y se ordenaron en 23 historias de usuario dentro del Product Backlog, definiendo cómo se va a probar cada una y cuánto esfuerzo tomará desarrollarla. - Etapa de desarrollo y pruebas (Semanas 5 a 16): Se van a realizar ciclos de trabajo de dos semanas. En los primeros ciclos se crea la base de datos en Springboot y se programan las conexiones, en los siguientes se construyen las páginas del usuario, el mapa de tareas en forma de nodos, el chat y el sistema de aprobación. Al cierre de cada ciclo se prueba lo que se programó. - Etapa de cierre y entrega (Semanas 17 a 18): Se van a hacer pruebas completas de funcionamiento, se redactará la documentación técnica y se dejará la plataforma lista para ser presentada. Gabriel Chamorro (Desarrollador Backend y Base de Datos): Se encarga de ordenar las prioridades del Product Backlog, diseñar el modelo de base de datos relacional en SQL, programar los servicios del servidor (backend) y coordinar la integración general del sistema. Jorge Salas (Desarrollador Frontend e Interfaz): Se encarga de programar las pantallas de usuario en React, diseñar la interfaz visual, construir los componentes del mapa interactivo de constelación y asegurar que la navegación sea fluida y fácil de usar. Diego Arias (Control de Calidad y Pruebas): Se encarga de diseñar y ejecutar las pruebas de funcionamiento del software, verificar que se cumplan las condiciones de cada historia de usuario, revisar que los bloqueos y permisos funcionen correctamente y apoyar en la documentación técnica. Cristian Moreno (Supervisor / Asesor): Se encarga de revisar los avances entregados en cada etapa, dar comentarios de mejora y validar que el proyecto cumpla con lo que pide la carrera.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance (Fase 1) | Documento de Definición y Product Backlog | Informe donde se detallan los requerimientos del sistema y las 23 historias de usuario ordenadas con sus condiciones de prueba. | Sirve para demostrar que el trabajo a realizar está claro y ordenado antes de empezar a programar. |
| Avance (Fase 2) | Diseño de Base de Datos y Entidades en Spring Boot | Diagrama de tablas y código en Spring Boot (entidades JPA y scripts SQL) con la estructura, relaciones y reglas para que los datos no se alteren. | Comprueba que se sabe modelar una base de datos ordenada conectada a Spring Boot que soporte tareas al mismo tiempo y guarde el historial. |
| Avance (Fase 2) | Módulo de Jornada, Tareas y Backend | Servicios REST construidos en Spring Boot y pantallas en React donde se marca el ingreso/salida, se crean tareas y se guardan las bitácoras en tiempo real. | Demuestra el avance en la programación de servicios en el servidor, interfaces de usuario y su conexión con la base de datos. |
| Avance (Fase 2) | Módulo de Mapa y Aprobaciones | Pantalla interactiva que muestra las tareas como nodos con líneas de colores, junto al flujo para que el administrador apruebe o devuelva tareas. | Muestra el desarrollo de interfaces visuales avanzadas y el control de permisos entre usuarios gestionado desde el backend. |
| Avance (Fase 2) | Plataforma Web TestFlow Completa | La aplicación web completa funcionando con todas sus pantallas, servidor en Spring Boot, base de datos relacional, chat y canal de anuncios. | Es el resultado principal del proyecto que demuestra la solución construida de inicio a fin. |
| Avance (Fase 2) | Informe de Pruebas y Manual Técnico | Documento con las pruebas que se le hicieron al sistema para revisar fallos y la guía con las instrucciones de despliegue de Spring Boot, base de datos y React. | Comprueba que el sistema fue probado de forma ordenada y que cumple con los estándares de calidad esperados. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Ingeniería de Requisitos | Armado del Product Backlog | Se analizan los requerimientos y se redactan las historias de usuario con sus condiciones de prueba y puntajes de esfuerzo. | Requerimientos en Excel, documentos de especificación. | 2 semanas (S1-S2) | Gabriel Chamorro, Jorge Salas y Diego Arias | A favor: ya se tiene la lista de funciones acordada con los requerimientos. Dificultad: redactar las condiciones de prueba de forma clara; para solucionarlo se revisan en conjunto con el profesor. |
| Bases de Datos | Diseño del modelo de base de datos | Se crea el diagrama de tablas para organizar usuarios, asistencias, tareas, bitácoras y mensajes. | Programa de diagramas ER (dbdiagram / Data Modeler). | 2 semanas (S3-S4) | Gabriel Chamorro | A favor: ya se tienen identificadas las tablas que se van a usar. Dificultad: dejar bien conectadas las bitácoras que van al mismo tiempo; para solucionarlo se ordenan bien las relaciones entre tablas. |
| Bases de Datos y Backend | Creación de tablas y entidades en Spring | Se configuran los scripts SQL y las entidades de datos con Spring Data JPA en Spring Boot para controlar el guardado y bloqueo de tareas finalizadas | Spring Boot, Java, motor de base de datos SQL. | 2 semanas (S5-S6) | Gabriel Chamorro | A favor: ya se tiene buen manejo escribiendo código SQL. Dificultad: conectar bien las tablas con Spring Boot para que no se cambie el historial; para solucionarlo se bloquea la edición de datos cerrados desde el código. |
| Desarrollo de Software | Programación de APIs Backend con Spring Boot | Se programan los controladores REST y servicios en Spring Boot para recibir datos de ingreso, tareas, bitácoras y mensajes. | Spring Boot, Java, Postman, IDE de desarrollo. | 3 semanas (S7-S9) | Gabriel Chamorro | A favor: ya se sabe cómo separar el backend del frontend. Dificultad: revisar que los permisos de cada usuario no fallen; para solucionarlo se colocan filtros de seguridad en el servidor. |
| Desarrollo de Software | Programación de pantallas de jornada y tareas | Se crean las pantallas para marcar check-in/out, abrir varias tareas a la vez y escribir en las bitácoras en tiempo real conectadas a Spring Boot. | React, Tailwind CSS, VS Code. | 3 semanas (S9-S11) | Jorge Salas | A favor: ya se armaron y probaron pantallas base. Dificultad: manejar varias bitácoras abiertas a la vez sin que se desordene la pantalla; para solucionarlo se programan cajas de texto separadas para cada tarea. |
| Desarrollo de Software | Programación del mapa de constelación | Se programa el mapa interactivo con líneas de colores, movimiento con el ratón, zoom y filtro por cada persona. | React, gráficos SVG. | 2 semanas (S11-S12) | Jorge Salas | A favor: la fórmula para ubicar los nodos en pantalla ya está lista. Dificultad: cuidar que la pantalla no se pegue o se ponga lenta con muchas tareas; para solucionarlo se programa de forma liviana para no sobrecargar el navegador. |
| Desarrollo de Software | Control de permisos, aprobaciones y chat | Se agrega la revisión de tareas para el administrador, el bloqueo de edición, avisos de "¿Estás seguro?" y el chat con anuncios conectado a los servicios de Spring Boot. | React, Spring Boot, modales de aviso. | 2 semanas (S13-S14) | Jorge Salas y Gabriel Chamorro | A favor: las reglas de qué puede hacer cada usuario están claras. Dificultad: evitar que los trabajadores escriban por error en el canal de anuncios; para solucionarlo se bloquea la opción de escribir tanto en la pantalla como en Spring Boot. |
| Gestión y Calidad | Pruebas de funcionamiento del sistema | Se prueba cada parte del sistema, revisando que no salgan errores en las consultas de Spring Boot y que los bloqueos funcionen bien. | Navegador web, Postman, datos de prueba. | 2 semanas (S15-S16) | Diego Arias | A favor: se cuenta con computadores estables para hacer las pruebas. Dificultad: probar todas las formas posibles en que alguien use el sistema; para solucionarlo se preparan listas de pruebas ordenadas. |
| Gestión de Proyectos | Manuales del sistema y preparación final | Se escribe la guía técnica del software, se prepara la entrega final y se organiza la presentación del proyecto. | Word, GitHub. | 2 semanas (S17-S18) | Diego Arias y equipo | A favor: se fue guardando la información y los avances en cada etapa. Dificultad: explicar todo lo que hace el sistema en el tiempo que dura la presentación; para solucionarlo se practica la defensa con anticipación. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| 1. Armado del Product Backlog | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Definición del proyecto y metodología |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Diseño del modelo de base de datos |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Configuración de tablas y entidades en Spring Boot |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Programación de APIs en Spring Boot |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Programación de pantallas de tareas y jornada |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Programación del mapa de constelación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Control de permisos, aprobaciones y chat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |
| 9. Pruebas de funcionamiento del sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |
| 10. Manuales del sistema y preparación final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.