Product backlog TIMEFLOW.

[Subtítulo del documento]

gabriel chamorro

[Año]

Contenido

Historias de Usuario y Criterios de Aceptación.	4

Módulo 1: Asistencia y Presencia	4

US-01: Registro de entrada (Check-in)	4

US-02: Registro de salida (Check-out)	4

US-03: Indicador de presencia del equipo	5

Módulo 2: Creación y Gestión de Tareas	5

US-04: Iniciar tarea personalizada	5

US-05: Iniciar tarea desde plantilla frecuente	6

US-06: Múltiples tareas simultáneas	6

US-07: Bitácora independiente y privada	7

US-08: Adjuntar foto de evidencia	7

Módulo 3: Flujo de Aprobación y Cierre US-09: Enviar tarea lista a revisión	8

US-10: Aprobar o devolver tareas	8

US-11: Bloqueo total tras la aprobación	9

Módulo 4: Catálogo de Tareas (Solo Jefatura)	9

US-12: Mantenimiento de plantillas de tareas	9

Módulo 5: Mapa de Constelación y Monitoreo	10

US-13: Mapa visual de constelación	10

US-14: Navegación libre por el mapa	10

US-15: Modo de pantalla completa	11

US-16: Tarjeta ampliada con detalles	11

US-17: Filtro por colaborador	12

US-18: Indicadores clave de rendimiento (KPIs)	12

US-19: Historial y trazabilidad	13

Módulo 6: Seguridad y Permisos	13

US-20: Confirmación de borrado accidental	13

US-21: Control de acceso por tipo de usuario	14

Módulo 7: Comunicación y Avisos	14

US-22: Chat interno de equipo	14

US-23: Tablón de anuncios oficiales	15

| Versión | Fecha | Autor | Descripción del Cambio |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 06-09-2026 | Gabriel Chamorro, Jorge Salas, Diego Arias | Creación de la línea base del Product Backlog: 23 historias de usuario distribuidas en 7 módulos operativos y alineadas a la matriz de requerimientos. |

| Integrantes: | Roles: |
| --- | --- |
| Gabriel Chamorro. | Desarrollador Backend y Base de Datos |
| Diego Arias. | Control de Calidad y Pruebas |
| Jorge Salas. | Desarrollador Frontend e Interfaz |

| Modulo | ¿Qué debe permitir la aplicación? | ¿Para quién es? | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| Asistencia | Marcar hora de llegada (Check-in) y hora de salida (Check-out). | Trabajador | Alta |
| Tareas | Llevar varias tareas a la vez, anotando avances en una libreta de notas (bitácora) para cada una. | Trabajador | Alta |
| Tareas | Crear una tarea nueva indicando qué hay que hacer, la meta a lograr y la hora máxima de entrega. | Trabajador | Alta |
| Plantillas | Catálogo de tareas repetitivas para no tener que escribirlas desde cero cada vez. | Administrador | Media |
| Evidencias | Subir fotos o capturas como comprobante de que la tarea se completó y avisar que está lista. | Trabajador | Alta |
| Revisión | Revisar las tareas entregadas y decidir si se aprueban o si se devuelven para corregir. | Administrador | Alta |
| Seguridad | Preguntar "¿Estás seguro?" antes de borrar cualquier tarea o dato para evitar accidentes. | Ambos | Media |
| Mapa Visual | Ver todo el trabajo del equipo conectado en un mapa espacial navegable (con zoom y pantalla completa). | Ambos | Alta |
| Supervisión | Filtrar la pantalla para ver el trabajo de una sola persona y saber quién está activo o inactivo. | Administrador | Media |
| Mensajería | Chat privado entre personas y un chat general para conversar del trabajo. | Ambos | Baja |
| Anuncios | Un mural de avisos oficiales donde solo la jefatura publica y el resto solo lee. | Administrador | Media |

# Historias de Usuario y Criterios de Aceptación.

## Módulo 1: Asistencia y Presencia

### US-01: Registro de entrada (Check-in)

  - Rol: Trabajador

  - Necesidad: Como trabajador, quiero pulsar un botón al iniciar mi turno para que se guarde la fecha y hora exacta en que empecé a trabajar.

  - Criterios de Aceptación:

    - Registra automáticamente la fecha y hora del servidor al presionar el botón.

    - Deshabilita el botón de Check-in para evitar marcas dobles durante la misma jornada.

  - Prioridad: Alta - Estimación: 3 pts - Sprint: Sprint 3

  - Cubre: RF-1, RF-19

### US-02: Registro de salida (Check-out)

  - Rol: Trabajador

  - Necesidad: Como trabajador, quiero pulsar un botón al terminar mi jornada para que quede registrada la hora exacta de término.

  - Criterios de Aceptación:

    - Calcula y muestra el tiempo total laborado en la sesión.

    - Muestra una advertencia si el trabajador intenta marcar salida con tareas aún activas en paralelo.

  - Prioridad: Alta - Estimación: 3 pts - Sprint: Sprint 3

  - Cubre: RF-2, RF-19

### US-03: Indicador de presencia del equipo

  - Rol: Administrador y Trabajador

  - Necesidad: Como usuario, quiero ver quiénes del equipo están trabajando en verde (activos) y quiénes en rojo (inactivos o fuera de turno).

  - Criterios de Aceptación:

    - Muestra un círculo verde si el colaborador tiene una jornada iniciada sin Check-out.

    - Cambia automáticamente a rojo cuando el usuario marca su salida.

  - Prioridad: Media - Estimación: 3 pts - Sprint: Sprint 3

  - Cubre: RF-15

## Módulo 2: Creación y Gestión de Tareas

### US-04: Iniciar tarea personalizada

  - Rol: Trabajador

  - Necesidad: Como trabajador, quiero crear una tarea propia indicando su nombre, qué hay que hacer (descripción), la meta esperada y la hora límite de entrega.

  - Criterios de Aceptación:

    - Valida obligatoriamente los campos de nombre, meta y hora límite antes de guardar.

    - Inicia la tarea de inmediato en estado "En progreso".

  - Prioridad: Alta - Estimación: 5 pts - Sprint: Sprint 3

  - Cubre: RF-8, RF-9, RF-14

### US-05: Iniciar tarea desde plantilla frecuente

- Rol: Trabajador

- Necesidad: Como trabajador, quiero seleccionar una tarea predefinida de una lista desplegable para empezar a trabajar rápido sin tener que escribir todo de cero.

- Criterios de Aceptación:

  - Despliega la lista de tareas preestablecidas activas creadas por la jefatura.

  - Rellena automáticamente los campos de título y descripción al seleccionarla.

- Prioridad: Media - Estimación: 3 pts - Sprint: Sprint 3

- Cubre: RF-7

### US-06: Múltiples tareas simultáneas

- Rol: Trabajador

- Necesidad: Como trabajador, quiero tener abiertas varias tareas al mismo tiempo y que cada una tenga su propio espacio de notas.

- Criterios de Aceptación:

  - Permite mantener abiertas dos o más tarjetas de trabajo de forma simultánea.

  - Mantiene los cronómetros y datos de cada tarea aislados sin cruzar información.

- Prioridad: Alta - Estimación: 5 pts - Sprint: Sprint 4

- Cubre: RF-4

### US-07: Bitácora independiente y privada

- Rol: Trabajador

- Necesidad: Como trabajador, quiero escribir mis avances en la bitácora de mi tarea y que ningún otro compañero pueda alterar lo que anoté.

- Criterios de Aceptación:

  - Cada nota ingresada guarda la fecha y hora exacta de registro.

  - Bloquea el acceso de edición a otros trabajadores que no sean el dueño de la tarea.

- Prioridad: Alta - Estimación: 5 pts - Sprint: Sprint 4

- Cubre: RF-4, RF-11, RF-19

### US-08: Adjuntar foto de evidencia

- Rol: Trabajador

- Necesidad: Como trabajador, quiero subir una imagen o captura de pantalla como comprobante visual del trabajo terminado.

- Criterios de Aceptación:

  - Soporta subida de archivos en formatos estándar (PNG, JPG).

  - Muestra una vista previa de la imagen dentro de la bitácora de la tarea.

- Prioridad: Media - Estimación: 5 pts - Sprint: Sprint 4

- Cubre: RF-13

## Módulo 3: Flujo de Aprobación y Cierre
US-09: Enviar tarea lista a revisión

- Rol: Trabajador

- Necesidad: Como trabajador, quiero marcar mi tarea como "Lista" para avisar a la jefatura que terminé y que pase a estado de revisión.

- Criterios de Aceptación:

  - Cambia el estado visual de la tarea a "En Revisión".

  - Deshabilita el ingreso de nuevas notas de bitácora mientras esté en revisión.

- Prioridad: Alta - Estimación: 3 pts - Sprint: Sprint 4

- Cubre: RF-11, RF-19

### US-10: Aprobar o devolver tareas

- Rol: Administrador

- Necesidad: Como administrador, quiero revisar las tareas entregadas para aprobarlas definitivamente o devolverlas a progreso si les falta algo por corregir.

- Criterios de Aceptación:

  - Permite pulsar "Aprobar" para pasar la tarea a estado finalizado.

  - Si se devuelve la tarea, solicita escribir un motivo obligatorio y la regresa a estado "En progreso".

- Prioridad: Alta - Estimación: 5 pts - Sprint: Sprint 5

- Cubre: RF-10, RF-18

### US-11: Bloqueo total tras la aprobación

- Rol: Administrador

- Necesidad: Como administrador, quiero que una vez aprobada la tarea quede bloqueada permanentemente para que nadie pueda cambiar las fechas ni el texto de la bitácora.

- Criterios de Aceptación:

  - El backend bloquea peticiones de edición sobre tareas en estado aprobado.

  - La interfaz elimina los botones de edición y muestra la tarea en modo solo lectura.

- Prioridad: Alta - Estimación: 5 pts - Sprint: Sprint 5

- Cubre: RF-12

## Módulo 4: Catálogo de Tareas (Solo Jefatura)

### US-12: Mantenimiento de plantillas de tareas

- Rol: Administrador

- Necesidad: Como administrador, quiero agregar, modificar y eliminar las tareas preestablecidas del catálogo junto con sus descripciones.

- Criterios de Aceptación:

  - Formulario para ingresar nombre y descripción base de la tarea.

  - Las modificaciones no alteran los nombres de tareas que ya fueron creadas en el pasado.

- Prioridad: Media - Estimación: 3 pts - Sprint: Sprint 3

- Cubre: RF-7, RF-18

## Módulo 5: Mapa de Constelación y Monitoreo

### US-13: Mapa visual de constelación

- Rol: Administrador y Trabajador

- Necesidad: Como usuario, quiero ver las tareas conectadas como una red espacial con líneas de colores según su estado (azul en curso, amarillo en revisión, verde aprobada).

- Criterios de Aceptación:

  - Renderiza nodos y enlaces SVG dinámicos con los colores correspondientes al estado operativo.

  - Soporta hasta 100 tarjetas/nodos simultáneos sin degradar la fluidez del navegador (RNF-4).

  - Funciona de manera online en navegadores web modernos (RNF-2).

- Prioridad: Alta - Estimación: 8 pts - Sprint: Sprint 4

- Cubre: RF-3, RF-5, RF-11, RNF-1, RNF-2, RNF-4

### US-14: Navegación libre por el mapa

- Rol: Administrador y Trabajador

- Necesidad: Como usuario, quiero arrastrar la pantalla con el ratón y usar la rueda para acercar o alejar el mapa sin trabas.

- Criterios de Aceptación:

  - Permite desplazamiento de pantalla (pan 1:1) fluido al hacer clic y arrastrar.

  - Implementa acercamiento y alejamiento progresivo con la rueda del ratón (scroll).

- Prioridad: Media - Estimación: 5 pts - Sprint: Sprint 4

- Cubre: RF-17, RNF-5

### US-15: Modo de pantalla completa

- Rol: Administrador y Trabajador

- Necesidad: Como usuario, quiero ver el mapa en toda la pantalla para proyectar o revisar mejor, y poder salir simplemente presionando la tecla Escape.

- Criterios de Aceptación:

  - Botón dedicado para expandir el lienzo a pantalla completa.

  - Permite salir del modo de pantalla completa presionando la tecla Escape.

- Prioridad: Baja - Estimación: 2 pts - Sprint: Sprint 4

- Cubre: RF-17, RNF-5

### US-16: Tarjeta ampliada con detalles

- Rol: Administrador y Trabajador

- Necesidad: Como usuario, quiero hacer clic en cualquier tarjeta del mapa para abrir una ventana con la descripción completa, fechas, meta y bitácora.

- Criterios de Aceptación:

  - Despliega un panel o modal con toda la información detallada de la tarea.

  - Muestra los botones de acción pertinentes según si el usuario es administrador o trabajador.

- Prioridad: Media - Estimación: 3 pts - Sprint: Sprint 4

- Cubre: RF-10

### US-17: Filtro por colaborador

- Rol: Administrador

- Necesidad: Como administrador, quiero seleccionar a un trabajador específico para que el mapa me muestre solo sus tareas y calcule sus métricas.

- Criterios de Aceptación:

  - Menú desplegable con la lista de colaboradores del equipo.

  - Al elegir un usuario, destaca sus nodos y recalcula las métricas visibles.

- Prioridad: Media - Estimación: 5 pts - Sprint: Sprint 5

- Cubre: RF-23

### US-18: Indicadores clave de rendimiento (KPIs)

- Rol: Administrador

- Necesidad: Como administrador, quiero ver números resumen del total de tareas, cuántas metas se han cumplido y cuántas tareas están terminadas.

- Criterios de Aceptación:

  - Muestra tarjetas resumen con total de tareas, tareas aprobadas y metas alcanzadas.

  - Actualiza los valores en tiempo real a medida que cambian los estados.

- Prioridad: Media - Estimación: 3 pts - Sprint: Sprint 5

- Cubre: RF-9, RF-16

### US-19: Historial y trazabilidad

- Rol: Administrador

- Necesidad: Como administrador, quiero consultar una tabla ordenada con el registro histórico de todo lo trabajado para realizar auditorías.

- Criterios de Aceptación:

  - Tabla paginada que lista todas las tareas finalizadas con fechas y responsables.

  - Permite buscar y filtrar registros por rango de fechas.

- Prioridad: Media - Estimación: 5 pts - Sprint: Sprint 5

- Cubre: RF-6

## Módulo 6: Seguridad y Permisos

### US-20: Confirmación de borrado accidental

- Rol: Administrador y Trabajador

- Necesidad: Como usuario, quiero que el sistema me pregunte "¿Estás seguro?" antes de borrar una tarea o plantilla para evitar accidentes.

- Criterios de Aceptación:

  - Muestra un cuadro emergente de confirmación al presionar cualquier botón de eliminación.

  - Cancela la acción si el usuario cierra el diálogo o presiona "Cancelar".

- Prioridad: Media - Estimación: 2 pts - Sprint: Sprint 5

- Cubre: RF-22

### US-21: Control de acceso por tipo de usuario

- Rol: Administrador y Trabajador

- Necesidad: Como administrador, quiero que las opciones de aprobación de tareas, edición de plantillas y publicación de anuncios queden restringidas exclusivamente a mi cuenta, para evitar alteraciones no autorizadas por parte de otros usuarios.

- Criterios de Aceptación:

  - Oculta botones de gestión administrativa en las sesiones de rol Trabajador.

  - El backend en Spring Boot rechaza intentos no autorizados con código de acceso denegado.

- Prioridad: Alta - Estimación: 5 pts - Sprint: Sprint 2

- Cubre: RF-18, RF-19, RF-24

## Módulo 7: Comunicación y Avisos

### US-22: Chat interno de equipo

- Rol: Administrador y Trabajador

- Necesidad: Como usuario, quiero hablar con mis compañeros en un chat grupal general o en conversaciones privadas directas para resolver dudas de trabajo.

- Criterios de Aceptación:

  - Permite enviar y leer mensajes en una sala general compartida.

  - Permite abrir chats individuales entre dos personas con historial privado.

- Prioridad: Baja - Estimación: 5 pts - Sprint: Sprint 5

- Cubre: RF-20, RNF-3

### US-23: Tablón de anuncios oficiales

- Rol: Administrador

- Necesidad: Como administrador, quiero publicar avisos en un canal donde solo yo pueda escribir y el resto del equipo solo pueda leer, para que las noticias clave no se pierdan.

- Criterios de Aceptación:

  - Los trabajadores únicamente pueden leer los avisos publicados.

  - Solo la cuenta de Administrador cuenta con formulario para redactar y enviar comunicados.

- Prioridad: Media - Estimación: 3 pts - Sprint: Sprint 5

- Cubre: RF-21

# Cómo Medimos el Esfuerzo (Puntos de Historia)

Para medir qué tan compleja es cada tarea, usamos una escala común en proyectos de desarrollo (1, 2, 3, 5 y 8 puntos). No calculamos horas exactas porque es fácil equivocarse con el reloj; en cambio, comparamos la dificultad de unas tareas contra otras y consideramos los posibles imprevistos:

- 1 a 2 puntos (Dificultad baja): Cosas fáciles de llevar a cabo como avisos en pantalla para preguntar "¿Estás seguro?" antes de borrar algo, o poder salir de la pantalla completa presionando la tecla Escape.

- 3 puntos (Dificultad media-baja): Acciones directas que solo guardan o consultan información puntual, como marcar la hora de llegada o salida, o crear una plantilla de trabajo.

- 5 puntos (Dificultad media-alta): Tareas con más lógica donde hay que revisar permisos, manejar notas al mismo tiempo sin que se mezclen o bloquear información para que nadie la cambie después de aprobada.

- 8 puntos (Dificultad alta): Las partes más difíciles y complejas del proyecto, como programar todo el mapa visual de tareas para que se mueva de manera fluida y aguante hasta 100 tarjetas a la vez sin tener problemas de rendimiento.

# Condiciones de las Tareas (Cuándo Empiezan y Cuándo Terminan)

Cuando una tarea está lista para empezar a programarse:

- Se entiende con claridad quién la va a usar y para qué sirve.

- Tiene escritas sus pruebas para comprobar que funcione bien.

- El equipo estuvo de acuerdo en su nivel de dificultad y prioridad.

- Se tienen claras las tablas de la base de datos que se necesitan.

Cuando una tarea se considera terminada:

- El código está probado, integrado y guardado en GitHub.

- Cumple con todas las condiciones que se definieron para probarla.

- Se probó y no arroja errores ni bota la aplicación.

- Respeta la seguridad del sistema: un trabajador no puede tocar funciones del jefe ni modificar tareas que ya están aprobadas.

# Planificación de las 18 Semanas (Coordinada con la Carta Gantt).

El tiempo de desarrollo se organiza en ciclos de dos semanas llamados Sprints, siguiendo las fechas de la Carta Gantt del proyecto:

- Fase 1 (Semanas 1 a 4): Levantamiento de las 23 historias de trabajo y diseño de la base de datos.

- Sprint 1 (Semanas 5 y 6): Creación de las tablas de la base de datos y configuración de las conexiones en el servidor.

- Sprint 2 (Semanas 7 y 8): Seguridad inicial, inicio de sesión y separación de permisos entre administrador y trabajador (Historia US-21, 5 puntos).

- Sprint 3 (Semanas 9 y 10): Registro de turnos de entrada y salida, lista para ver quién está trabajando, catálogo de plantillas y creación de tareas (Historias US-01 a US-05 y US-12, 20 puntos en total).

- Sprint 4 (Semanas 11 y 12): Trabajar en varias tareas a la vez, notas en vivo, adjuntar fotos de comprobante y construcción del mapa visual interactivo con zoom (Historias US-06 a US-09 y US-13 a US-16, 36 puntos en total).

- Sprint 5 (Semanas 13 y 14): Revisión de tareas por el jefe, bloqueo de edición, tarjetas de resumen, historial de trabajo, chat del equipo y canal de avisos oficiales (Historias US-10, US-11, US-17 a US-20, US-22 y US-23, 33 puntos en total).

- Sprint 6 (Semanas 15 y 16): Pruebas completas de todo el sistema para revisar que nada falle y corregir cualquier detalle antes de entregar.

- Fase 3 (Semanas 17 y 18): Redacción de la guía de uso e instalación del programa y preparación de la presentación final.

Total, acumulado: 23 historias de usuario y 94 puntos de trabajo desarrollados y probados.

# Requerimientos Generales de Calidad (No Funcionales).

- RNF-1 (Fácil de usar y visual): El sistema utiliza tarjetas conectadas en una pantalla interactiva para ver el trabajo de forma clara, evitando tablas largas llenas de texto que cansan la vista.

- RNF-2 (Acceso web): Funciona como una página web en internet, lo que permite abrirla desde cualquier computador moderno sin necesidad de instalar programas adicionales.

- RNF-3 (Actualización al instante): Las notas que se agregan y los mensajes del chat se muestran de inmediato en la pantalla sin tener que recargar la página manualmente.

- RNF-4 (Capacidad de trabajo): La pantalla visual está optimizada para soportar hasta 100 tarjetas de trabajo al mismo tiempo sin que se ponga lenta.

- RNF-5 (Control sencillo con ratón y teclado): La pantalla se puede arrastrar con el ratón para recorrerla, acercar o alejar con la rueda, y volver a la vista normal presionando la tecla Escape.