gabriel chamorro

[Nombre de la empresa]  [Dirección de la compañía]

TimeFlow Sprint Backlog Sprint 4

Contenido

Información General del Sprint	2

Tareas Técnicas por Responsable	2

1. Backend y base de datos (Responsable: Gabriel Chamorro)	2

2. Frontend e interfaz (Responsable: Jorge Salas)	3

3. Calidad e integración (Responsable: Diego Arias)	3

Criterios de Cierre del Sprint 4 (Definición de Hecho)	4

Evidencias del sprint	4

# Información General del Sprint

Proyecto: Time Flow (Plataforma Web de Gestión Operativa y Monitoreo)

Ciclo: Sprint 4 (Fase 2  Seguridad y endurecimiento)

Duración: 2 semanas (12 al 25 de octubre de 2026)

Estado: Planificado

Historias y requisitos considerados: US-07, US-08, US-10, US-11, US-20, US-21 y US-23, además de RF-12, RF-18, RF-19, RF-21, RF-22 y RF-24.

Objetivo del Sprint (Sprint Goal): Detectar y corregir vulnerabilidades en autenticación, permisos, entradas de datos, archivos y configuración antes de continuar con las pruebas de rendimiento.

Alcance actualizado: Las pruebas deben comprobar el comportamiento del backend y no solo que los botones estén ocultos en React. Cada hallazgo debe registrarse, corregirse y probarse nuevamente.

# Tareas Técnicas por Responsable

## 1. Backend y base de datos (Responsable: Gabriel Chamorro)

Tarea 1: Revisar autenticación, contraseñas y manejo de sesión.

- Resultado esperado: Credenciales protegidas y sesiones rechazadas cuando no son válidas.

- Tiempo estimado: 10 h.

- Estado: Por hacer.

Tarea 2: Verificar permisos por rol y propiedad de los registros.

- Resultado esperado: El servidor rechaza accesos o cambios no autorizados.

- Tiempo estimado: 12 h.

- Estado: Por hacer.

Tarea 3: Validar entradas, consultas y carga de archivos.

- Resultado esperado: Datos maliciosos o archivos no permitidos no afectan el sistema.

- Tiempo estimado: 12 h.

- Estado: Por hacer.

Tarea 4: Revisar configuración, secretos y dependencias del proyecto.

- Resultado esperado: Configuración segura sin claves expuestas en el repositorio.

- Tiempo estimado: 8 h.

- Estado: Por hacer.

## 2. Frontend e interfaz (Responsable: Jorge Salas)

Tarea 1: Ajustar rutas protegidas y acciones visibles por rol.

- Resultado esperado: La interfaz coincide con los permisos reales del backend.

- Tiempo estimado: 8 h.

- Estado: Por hacer.

Tarea 2: Escapar y validar el contenido mostrado o enviado por formularios.

- Resultado esperado: Campos y mensajes no permiten ejecutar contenido no esperado.

- Tiempo estimado: 8 h.

- Estado: Por hacer.

Tarea 3: Mejorar avisos y confirmaciones de acciones sensibles.

- Resultado esperado: El usuario entiende los errores sin exponer detalles internos.

- Tiempo estimado: 6 h.

- Estado: Por hacer.

## 3. Calidad e integración (Responsable: Diego Arias)

Tarea 1: Preparar y ejecutar casos de seguridad sobre los flujos críticos.

- Resultado esperado: Evidencia de intentos permitidos y rechazados.

- Tiempo estimado: 14 h.

- Estado: Por hacer.

Tarea 2: Registrar hallazgos con riesgo, pasos y responsable.

- Resultado esperado: Informe claro y priorizado de vulnerabilidades.

- Tiempo estimado: 8 h.

- Estado: Por hacer.

Tarea 3: Reprobar cada corrección y ejecutar regresión básica.

- Resultado esperado: Hallazgos críticos y altos cerrados sin romper funciones.

- Tiempo estimado: 10 h.

- Estado: Por hacer.

# Criterios de Cierre del Sprint 4 (Definición de Hecho)

El Sprint 4 se considerará finalizado cuando se cumplan las siguientes condiciones:

- No quedan vulnerabilidades críticas o altas conocidas sin corregir.

- Los permisos se validan en Spring Boot incluso si se llama al servicio directamente.

- Las contraseñas y secretos no se almacenan de forma insegura.

- Las entradas y archivos se validan y las correcciones tienen evidencia de re-prueba.

# Evidencias del sprint

Matriz de casos de seguridad y resultados.

Registro de hallazgos antes y después de las correcciones.

Confirmación de que no existen riesgos críticos o altos abiertos.