gabriel chamorro

[Nombre de la empresa]  [Dirección de la compañía]

TimeFlow Sprint Backlog Sprint 5

Contenido

Información General del Sprint	2

Tareas Técnicas por Responsable	2

1. Backend y base de datos (Responsable: Gabriel Chamorro)	2

2. Frontend e interfaz (Responsable: Jorge Salas)	3

3. Calidad e integración (Responsable: Diego Arias)	3

Criterios de Cierre del Sprint 5 (Definición de Hecho)	4

Evidencias del sprint	4

# Información General del Sprint

Proyecto: TimeFlow (Plataforma Web de Gestión Operativa y Monitoreo)

Ciclo: Sprint 5 (Fase 2 Rendimiento usabilidad y compatibilidad)

Duración: 2 semanas (26 de octubre al 8 de noviembre de 2026)

Estado: Planificado

Historias y requisitos considerados: RNF-1 a RNF-5 y funciones relacionadas con US-03, US-06, US-07, US-13, US-14, US-15, US-18 y US-22.

Objetivo del Sprint (Sprint Goal): Comprobar que TimeFlow mantenga un funcionamiento fluido con la carga esperada y sea fácil de usar en los navegadores definidos para el proyecto.

Alcance actualizado: El sprint concentra las pruebas no funcionales después de estabilizar la seguridad. Incluye rendimiento del mapa con 100 nodos, tiempos de respuesta, concurrencia, actualización de información y revisión de la experiencia de uso.

# Tareas Técnicas por Responsable

## 1. Backend y base de datos (Responsable: Gabriel Chamorro)

Tarea 1: Medir tiempos de respuesta de los servicios principales.

- Resultado esperado: Línea base y lista de servicios que requieren mejora.

- Tiempo estimado: 8 h.

- Estado: Por hacer.

Tarea 2: Probar consultas y operaciones concurrentes.

- Resultado esperado: Servicios estables bajo varias solicitudes y tareas simultáneas.

- Tiempo estimado: 10 h.

- Estado: Por hacer.

Tarea 3: Optimizar consultas y relaciones lentas en MySQL.

- Resultado esperado: Mejores tiempos sin alterar los resultados funcionales.

- Tiempo estimado: 10 h.

- Estado: Por hacer.

## 2. Frontend e interfaz (Responsable: Jorge Salas)

Tarea 1: Probar el mapa con hasta 100 nodos y conexiones.

- Resultado esperado: Navegación, zoom y selección fluidos en la carga objetivo.

- Tiempo estimado: 12 h.

- Estado: Por hacer.

Tarea 2: Revisar actualización de datos, chat y estados sin recarga innecesaria.

- Resultado esperado: Información visible coherente y actualizada.

- Tiempo estimado: 8 h.

- Estado: Por hacer.

Tarea 3: Corregir problemas de uso, adaptación y compatibilidad.

- Resultado esperado: Pantallas legibles y operables en los navegadores acordados.

- Tiempo estimado: 10 h.

- Estado: Por hacer.

## 3. Calidad e integración (Responsable: Diego Arias)

Tarea 1: Ejecutar pruebas de rendimiento con condiciones repetibles.

- Resultado esperado: Resultados comparables de carga y tiempos de respuesta.

- Tiempo estimado: 12 h.

- Estado: Por hacer.

Tarea 2: Realizar pruebas de usabilidad y navegación.

- Resultado esperado: Lista priorizada de dificultades reales de uso.

- Tiempo estimado: 8 h.

- Estado: Por hacer.

Tarea 3: Reprobar optimizaciones y ejecutar regresión.

- Resultado esperado: Mejoras confirmadas sin pérdida de funciones.

- Tiempo estimado: 8 h.

- Estado: Por hacer.

# Criterios de Cierre del Sprint 5 (Definición de Hecho)

El Sprint 5 se considerará finalizado cuando se cumplan las siguientes condiciones:

- El mapa mantiene un uso aceptable con 100 nodos, según la métrica del proyecto.

- Los servicios principales responden de forma estable bajo la carga de prueba definida.

- La interfaz funciona en los navegadores acordados y no presenta bloqueos graves de uso.

- Cada optimización fue reprobada y no introdujo defectos funcionales o de seguridad.

# Evidencias del sprint

Resultados de carga del mapa y servicios.

Registro de mejoras de rendimiento aplicadas.

Lista de hallazgos de usabilidad y compatibilidad con su resultado final.