gabriel chamorro

[Nombre de la empresa]  [Dirección de la compañía]

TimeFlow Sprint Backlog Sprint 6

Contenido

Información General del Sprint	2

Tareas Técnicas por Responsable	2

1. Backend y base de datos (Responsable: Gabriel Chamorro)	2

2. Frontend e interfaz (Responsable: Jorge Salas)	3

3. Calidad e integración (Responsable: Diego Arias)	3

Criterios de Cierre del Sprint 6 (Definición de Hecho)	4

Salida esperada del sprint	4

# Información General del Sprint

Proyecto: TimeFlow (Plataforma Web de Gestión Operativa y Monitoreo)

Ciclo: Sprint 6 (Fase 2 Certificación y versión candidata)

Duración: 2 semanas (9 al 22 de noviembre de 2026)

Estado: Planificado

Historias y requisitos considerados: Cierre transversal de US-01 a US-23 y RNF-1 a RNF-5.

Objetivo del Sprint (Sprint Goal): Cerrar los defectos pendientes, repetir las pruebas críticas y generar una versión candidata estable para la documentación y entrega final.

Alcance actualizado: No se agregan funciones nuevas salvo que sean indispensables para cumplir un criterio de aceptación pendiente. El trabajo se centra en regresión completa, re-pruebas de seguridad y calidad, evidencia final y preparación de la versión candidata.

# Tareas Técnicas por Responsable

## 1. Backend y base de datos (Responsable: Gabriel Chamorro)

Tarea 1: Corregir defectos abiertos de backend y datos.

- Resultado esperado: Sin defectos críticos o altos pendientes en servicios y persistencia.

- Tiempo estimado: 12 h.

- Estado: Por hacer.

Tarea 2: Repetir pruebas críticas de permisos, bloqueo e integridad.

- Resultado esperado: Reglas sensibles confirmadas en la versión candidata.

- Tiempo estimado: 10 h.

- Estado: Por hacer.

Tarea 3: Preparar configuración y datos de demostración.

- Resultado esperado: Entorno reproducible para revisión y presentación.

- Tiempo estimado: 8 h.

- Estado: Por hacer.

## 2. Frontend e interfaz (Responsable: Jorge Salas)

Tarea 1: Corregir defectos abiertos de interfaz e integración.

- Resultado esperado: Flujos principales estables y sin errores visibles críticos.

- Tiempo estimado: 12 h.

- Estado: Por hacer.

Tarea 2: Realizar una revisión visual final y preparar capturas.

- Resultado esperado: Interfaz consistente y material listo para el manual.

- Tiempo estimado: 8 h.

- Estado: Por hacer.

Tarea 3: Generar la compilación candidata para demostración.

- Resultado esperado: Versión de frontend identificada y reproducible.

- Tiempo estimado: 6 h.

- Estado: Por hacer.

## 3. Calidad e integración (Responsable: Diego Arias)

- Tarea 1: Ejecutar regresión completa de historias y requisitos.

- Resultado esperado: Matriz final con resultado aprobado o excepción justificada.

- Tiempo estimado: 14 h.

- Estado: Por hacer.

Tarea 2: Confirmar cierre de hallazgos de seguridad y rendimiento.

- Resultado esperado: Sin riesgos críticos o altos ni fallos de carga bloqueantes.

- Tiempo estimado: 10 h.

- Estado: Por hacer.

Tarea 3: Consolidar el informe de pruebas y aprobar la versión candidata.

- Resultado esperado: Evidencias ordenadas para el informe final y manuales.

- Tiempo estimado: 10 h.

- Estado: Por hacer.

# Criterios de Cierre del Sprint 6 (Definición de Hecho)

El Sprint 6 se considerará finalizado cuando se cumplan las siguientes condiciones:

- La regresión completa fue ejecutada y documentada.

- No quedan defectos críticos o altos abiertos ni hallazgos de seguridad equivalentes.

- La versión candidata se puede instalar y ejecutar siguiendo instrucciones provisionales.

- Las capturas y evidencias corresponden a la misma versión aprobada.

# Salida esperada del sprint

Versión candidata identificada y estable.

Informe de pruebas consolidado.

Autorización del equipo para comenzar los manuales con pantallas definitivas.