gabriel chamorro

[Nombre de la empresa]  [Dirección de la compañía]

TimeFlow Sprint Backlog Sprint 7

Contenido

Información General del Sprint	2

Tareas Técnicas por Responsable	3

1. Backend y base de datos (Responsable: Gabriel Chamorro)	3

2. Frontend e interfaz (Responsable: Jorge Salas)	4

3. Calidad e integración (Responsable: Diego Arias)	5

Criterios de Cierre del Sprint 7 (Definición de Hecho)	6

Condición de cierre del proyecto	6

# Información General del Sprint

Proyecto: TimeFlow (Plataforma Web de Gestión Operativa y Monitoreo)

Ciclo: Sprint 7 (Fase 3  Documentación y entrega)

Duración: 2 semanas (23 de noviembre al 6 de diciembre de 2026)

Estado: Planificado

Historias y requisitos considerados: Sin historias nuevas. Documentación y cierre del incremento validado en el Sprint 6.

Objetivo del Sprint (Sprint Goal): Crear los manuales sobre la versión aprobada, preparar el paquete final y ensayar la presentación y demostración de TimeFlow.

Alcance actualizado: El manual de usuario se redacta después de aprobar la versión candidata para evitar capturas y pasos obsoletos. Solo se permiten correcciones urgentes; cualquier cambio debe volver a probarse antes de incorporarlo a la entrega.

# Tareas Técnicas por Responsable

## 1. Backend y base de datos (Responsable: Gabriel Chamorro)

Tarea 1: Redactar la guía técnica de instalación y configuración.

- Resultado esperado: Pasos verificados para Spring Boot, MySQL y variables necesarias.

- Tiempo estimado: 10 h.

- Estado: Por hacer.

Tarea 2: Preparar scripts y datos de demostración.

- Resultado esperado: Base reproducible para revisión sin datos innecesarios.

- Tiempo estimado: 8 h.

- Estado: Por hacer.

Tarea 3: Apoyar el informe final con arquitectura, datos y servicios.

- Resultado esperado: Secciones técnicas coherentes con la versión entregada.

- Tiempo estimado: 8 h.

- Estado: Por hacer.

## 2. Frontend e interfaz (Responsable: Jorge Salas)

- Tarea 1: Redactar el manual de usuario con capturas finales.

- Resultado esperado: Guía paso a paso para trabajador y administrador.

- Tiempo estimado: 12 h.

- Estado: Por hacer.

Tarea 2: Preparar la versión de demostración y el recorrido principal.

- Resultado esperado: Demostración estable con datos controlados.

- Tiempo estimado: 8 h.

- Estado: Por hacer.

Tarea 3: Diseñar las diapositivas de la defensa.

- Resultado esperado: Presentación clara del problema, solución, pruebas y resultados.

- Tiempo estimado: 8 h.

- Estado: Por hacer.

## 3. Calidad e integración (Responsable: Diego Arias)

Tarea 1: Verificar que los pasos de los manuales funcionen.

- Resultado esperado: Manuales sin instrucciones incorrectas o capturas desactualizadas.

- Tiempo estimado: 8 h.

- Estado: Por hacer.

Tarea 2: Auditar la entrega y el repositorio final.

- Resultado esperado: README, versiones, evidencias y archivos completos y ordenados.

- Tiempo estimado: 8 h.

- Estado: Por hacer.

Tarea 3: Organizar y ejecutar ensayos de la defensa.

- Resultado esperado: Tiempos controlados y responsabilidades claras durante la demostración.

- Tiempo estimado: 8 h.

- Estado: Por hacer.

# Criterios de Cierre del Sprint 7 (Definición de Hecho)

El Sprint 7 se considerará finalizado cuando se cumplan las siguientes condiciones:

- El manual de usuario y la guía técnica fueron revisados usando la versión final.

- El repositorio incluye instrucciones verificadas y una versión de entrega identificada.

- El informe final contiene las evidencias reales de pruebas y correcciones.

- La presentación y la demostración fueron ensayadas de principio a fin.

# Condición de cierre del proyecto

Todo archivo entregado corresponde a la misma versión del sistema.

Si se corrige código durante el sprint, se repiten las pruebas afectadas antes de actualizar manuales o capturas.

La semana académica restante puede usarse como margen para entrega o defensa, sin incorporar alcance nuevo.